Załącznik do Uchwały nr XXX/186/09

Rady Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

Jelenia Góra, kwiecień 2009

#### Spis treści

Istota Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	3

Analiza i prognoza stanu finansów powiatu	6

Okres planowania i możliwości pozyskania dodatkowych środków	7

zadaNIA zawartE w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu jeleniogórskiego	9

Objaśnienia do tabeli	14

# Istota Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Proces zarządzania powiatem polega na realizacji wiązki celów, jakie dana społeczność lokalna uznaje za priorytetowe i konieczne, oraz którym władza lokalna 
w ramach swoich kompetencji stara się sprostać wykorzystując dostępne zasoby. Podejmowane działania i związane z nimi decyzje powinny charakteryzować racjonalność 
i efektywność. Powinny one być również wyrazem długofalowej polityki powiatu – strategii jego rozwoju lokalnego.

Jedną z najważniejszych decyzji o charakterze taktycznym, podejmowaną przez władze powiatowe na etapie projektowania budżetu powiatu jest sporządzenie rzeczowego wykazu inwestycji przewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym. Szczególne znaczenie tych decyzji wynika nie tylko z wysokości kwot, jakie są wydatkowane na te inwestycje, ale przede wszystkim z ich wpływu na procesy rozwoju wspólnoty samorządowej. Zarządzanie powiatem jest tożsame z zarządzaniem jego finansami, czego bezpośrednim wyrazem jest prowadzenie gospodarki finansowej.

Sporządzanie rocznego planu inwestycji jest zazwyczaj sprawą niełatwą. Brak uzgodnionych i respektowanych zasad określania priorytetów realizacyjnych powoduje, że ich lista jest z reguły wynikiem mozolnych debat, sporów i odzwierciedla ostatecznie chwilowy układ sił w radzie. Takie prowadzenie polityki inwestycyjnej nie można jednak nazwać działaniem prorozwojowym. Rozdzielenie funkcji zarządzania od gospodarowania środkami finansowymi powoduje często, iż przyjęte założenia w fazie ustalania lokalnej strategii oraz corocznego budżetu nie mogą być skutecznie realizowane. Sztuczny podział – 
z powodu braku zrozumienia całokształtu procesu zarządzania jednostkami samorządowymi – na zarządzanie i wykonanie budżetu jest przyczyną sytuacji, w której często strategiczne decyzje podejmowane są bez oceny możliwości finansowych powiatu i przyjętych zasad polityki finansowej. Powoduje to niejednokrotnie ostry rozdźwięk pomiędzy decydentami, finansistami oraz oczekiwaniami polityków, czego skutki dostrzegalne są w wielu samorządach.

Przedsięwzięcia inwestycyjne należą do podstawowych form działalności gospodarczej, zarówno przedsiębiorstw, jak i samorządów lokalnych. Ich cechami są: efekt odłożony w czasie, nieciągłość przydziałów środków finansowych oraz ryzyko uzyskania zewnętrznych środków finansowych. Konsekwencją tego jest konieczność uwzględniania tych cech przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Budżet powiatu jest natomiast podstawowym instrumentem zarządzania i planowania inwestycji. Stanowi on podstawę do podejmowania decyzji oraz wyznaczania kierunków jego działań w poszczególnych dziedzinach. Powinien on również odzwierciedlać długofalowe dążenia samorządu wynikające z jego strategii.

Polityka inwestycyjna powiatu powinna uwzględniać takie przedsięwzięcia, których realizacja będzie istotnie przyczyniać się do wykreowania zrównoważonego rozwoju, 
a w szczególności do tworzenia dogodnych warunków dla rozwoju lokalnego sektora gospodarczego. Uchwalenie strategii rozwoju powiatu w formie zespołu strategicznych programów gospodarczych powinno tworzyć możliwość opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, będącego uporządkowanym zbiorem projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w perspektywie kilku lat. Określenie wstępnych priorytetów realizacji kluczowych, powiatowych przedsięwzięć inwestycyjnych na etapie strategicznego planowania rozwoju pozwala w istotny sposób redukować niedogodności wynikające 
z ograniczeń możliwości finansowania inwestycji w perspektywie ponadrocznej oraz niepewności dotyczące źródeł finansowania takich inwestycji.

Formułowanie strategii rozwoju to faza ustalania pożądanych celów. Etap programowania działań to faza określania metod ich osiągania. Termin „Wieloletni Plan Inwestycyjny” oznacza program działania złożony ze zbioru projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie od dwóch do kilkunastu lat. Obejmuje on zespół skorelowanych ze sobą działań jednostek organizacyjnych. Program ten kumuluje w swojej treści roczne plany inwestycyjne oraz środki finansowe (limity finansowe) przeznaczone w kilku kolejnych latach na prowadzenie inwestycji. Roczne oraz wieloletnie plany finansowe – mające swoje odzwierciedlenie 
w bieżących budżetach powiatu – są częścią programu inwestycyjnego.

Decyzje dotyczące generalnych priorytetów inwestycyjnych. określanych 
w perspektywie wieloletniej, są podejmowane na etapie strategicznego planowania rozwoju. Ich bezpośrednim źródłem są zadania strategiczne oraz metryki zadań strategicznych, sformułowane w strategii rozwoju. Informacje dotyczące przestrzennych uwarunkowań realizacji określonych inwestycji mogą pochodzić ze studium uwarunkowań, bądź miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Informacje o finansowych możliwościach realizacji określonego zakresu inwestycji, w danym roku budżetowym, powinny pochodzić z przeprowadzonych analiz i prognoz stanu finansów powiatu. Stopniowa realizacja inwestycji ujętych w planach i programach inwestycyjnych powinna stać się narzędziem konsekwentnego osiągania strategicznych celów rozwoju lokalnej samorządowej społeczności.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Jeleniogórskiego przyjęty zostanie 
w postaci uchwały rady powiatu, na którą składać się będą plany inwestycyjne 
i terminy ich realizacji. Wykonanie uchwały zostanie powierzone zarządowi. Jakiekolwiek zmiany planów inwestycyjnych wymagać będą ponownego przyjęcia ich zmodernizowanej wersji również w postaci uchwały rady powiatu.

Należy podkreślić, że Wieloletni Plan Inwestycyjny nie jest wyczerpującym zbiorem wszystkich zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez powiat. Koncentruje się on przede wszystkim na przedsięwzięciach o znaczeniu strategicznym, natomiast nie obejmuje licznych bieżących zadań remontowych i modernizacyjnych ani kwot, jakie muszą być pozostawione w budżecie inwestycyjnym na wypadek konieczności usunięcia niespodziewanych awarii lub skutków klęsk żywiołowych.

Podsumowując korzyści płynące z posiadania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, wymienić należy:

- skuteczniejsze planowanie oraz kontrolę wydatków powiatu,

- skuteczną realizację podstawowych założeń i celów rozwoju powiatu,

- jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków dysponentom,

- zwiększenie wiarygodności powiatu,

- umożliwienie dostępu do finansowania zewnętrznego,

- koncentrację, a więc szybszą i tańszą realizację inwestycji,

- wpływ na łagodzenie sporów w Radzie Powiatu dotyczących podziału środków inwestycyjnych

- poprawę procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych,

- wydłużenie horyzontu planowania inwestycyjnego do 3-4 lat,

- możliwość dokładnego opracowania wszystkich potrzebnych informacji o inwestycji oraz dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia jej realizacji,

- zwiększony nacisk na finansowe aspekty planu inwestycyjnego oraz synchronizacja czasowego przygotowania tego planu i planu finansowego,

- zmniejszenie tendencji do formułowania potrzeb inwestycyjnych "na wyrost",

- orientację inwestycji na realizację celów,

- umożliwienie realizacji strategii rozwoju.

# Analiza i prognoza stanu finansów powiatu

Średnie dochody budżetu powiatu w województwie dolnośląskim w 2008 roku wynosiły 216,15 zł na jednego mieszkańca. W powiecie jeleniogórskim wielkość ta wynosiła odpowiednio 500,17 zł, co pozwoliło na uplasowanie się powiatu na 12 miejscu w skali regionu (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). Średnia wysokość wydatków inwestycyjnych w państwowych jednostkach i zakładach budżetowych w regionie w 2008 roku wyniosła 1266,10 mln złotych, co stawia powiat jeleniogórski z 32 mln złotych na dziewiątej pozycji.  Ta pozycja świadczy o niskiej zdolności powiatu do finansowania rozwoju lokalnego. W związku z tym kwoty zapisane w WPI nie mogą być planowane 
w oderwaniu od aktualnych uwarunkowań prawnych i rzeczywistych możliwości finansowych powiatu.

Duże nadzieje na zwiększenie poziomu wydatków inwestycyjnych wiąże się 
z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, między innymi z funduszy unijnych 
i państwowych oraz od podmiotów prywatnych (na zasadach partnerstwa publiczno – prywatnego). W powiecie jeleniogórskim w 2008 r. środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych stanowiły około 11% wartości poczynionych inwestycji.

Zestawienie podstawowych danych dotyczących budżetu powiatu jeleniogórskiego 
w latach 2006-2008 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1. Podstawowe dane dotyczące budżetu powiatu w latach 2006-2008

| Lata | Dochody | Wydatki | Wydatki inwestycyjne |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 42 514 912 | 48 953 957 | 5 135 560 |
| 2007 | 49 711 091 | 49 311 582 | 3 413 737 |
| 2008 | 55 054 778 | 58 297 963 | 4 296 310 |

Źródło: GUS, dane Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Zmiany w poziomie dochodów budżetu w latach 2006 - 2008 były dość znaczne. 
W okresie tym dochody zwiększyły się o blisko 30%, przy wzroście poziomu wydatków 
w tym samym okresie o 19%. W analizowanym okresie udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem zmniejszył się o około 3%. Charakterystycznym zjawiskiem dla budżetu powiatu jeleniogórskiego jest utrzymywanie się deficytu. W efekcie systematycznie rosło w ubiegłych latach zadłużenie. Na koniec grudnia 2008 roku stanowiło ono 47,2% dochodów budżetu (26 mln zł). Zważając na to, iż według polskiego prawa łączna kwota długu nie może przekroczyć 60% dochodów w roku budżetowym, należy przyjąć obecny stan zadłużenia za bezpieczny. Niestety konieczność obsługi dotychczasowego zadłużenia, oznacza ograniczenie możliwości pozyskiwania dodatkowych środków pochodzących 
z kredytów, obligacji bądź innych podobnych źródeł.

Znaczący poziom zadłużenia powiatu ogranicza zarówno możliwości pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej, jak również zwiększanie poziomu wydatków inwestycyjnych w najbliższych latach. Przypuszczalny poziom dochodów i wydatków 
w roku 2010 wynosić będzie około 55 mln zł. Wzrost ten wynikać będzie głównie ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz płac w jednostkach organizacyjnych powiatu, w tym w największym stopniu w placówkach oświatowo – wychowawczych. Innym istotnym czynnikiem przemawiającym za takimi zmianami w poziomie dochodów jest zwiększona dostępność środków pomocowych Unii Europejskiej.

# Okres planowania i możliwości pozyskania dodatkowych środków

Wieloletni Plan Inwestycyjny uwzględniany jest podczas opracowywania budżetów powiatu na lata 2006 - 2009. Za czteroletnią perspektywą planowania przemawiają następujące przesłanki:

- kadencyjność samorządu powiatu – bieżąca kadencja Rady Powiatu i Zarządu Powiatu kończy się w roku 2010, zadania zapisane w WPI na kolejne lata stanowić będą kontynuację rozpoczętych inwestycji i zapewnią ciągłość procesu decyzyjnego niezależnie od zmian personalnych;

- wymóg zgodności planu inwestycyjnego z Narodowym Planem Rozwoju – dobór zadań inwestycyjnych zgodny jest z założeniami do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013.

Zgodność z Narodowym Planem Rozwoju pozwalać będzie na korzystanie z funduszy unijnych przeznaczonych na prowadzenie polityki strukturalnej w ramach Programów Operacyjnych. Istnieje też możliwość skorzystania z funduszy i dotacji, takich jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Ekofundusz, dotacje Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej czy Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Ważnym źródłem finansowania inwestycji będą też kredyty, zaciągane 
w instytucjach finansowych.

Podsumowując, jako podstawowe źródła pozabudżetowe finansowania inwestycji wymienić należy:

- Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej,

- Pozostałe środki pomocowe Unii Europejskiej,

- Dotacje z innych funduszy krajowych i wojewódzkich oraz dotacje ministerstw,

- kredyty.

Zaprezentowane poniżej zestawienie zadań inwestycyjnych, może zmienić się 
w przypadku nie otrzymania lub otrzymania w innej, niż planowanej, wysokości środków ze źródeł pozabudżetowych.

Należy podkreślić, iż kwoty przypisane zadaniom inwestycyjnym są kwotami przybliżonymi, szacunkowymi i w znacznym stopniu mogą ulec zmianom. Zostały one ustalone na podstawie danych przedstawionych przed Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w procesie tworzenia zadań inwestycyjnych.

Plan inwestycyjny nie stanowi dokumentu „danego raz na zawsze”. 
W przypadku pojawienia się koniecznych bądź pożądanych zmian może on zostać zmodernizowany. Zaktualizowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Jeleniogórskiego powinny być wprowadzone na mocy Uchwały Rady Powiatu.

# Zadania zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Jeleniogórskiego

wszystkie wielkości w zł

| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżeto-wych) | Wydatki poniesione do końca 2007 r. | Wydatki poniesione do końca 2008 r. | Planowane wydatki z budżetu powiatu w roku 2009 | Wydatki w kolejnych latach | Źródła Finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem (wszystkie cele operacyjne i wszystkie zadania inwestycyjne) | 2006-2010 | 23.150.334 (w tym 7.738.461 ze źródeł własnych i 15.411.873 ze źródeł pozabud.) | 266.491 | 1.971.898 | 3.116.616 | 17.795.329 |  |
| I. Realizowany cel operacyjny: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej |
| Razem | 2008-2012 | 18.810.196 (w tym 5.643.059 ze źródeł własnych i 13.167.137 ze źródeł pozabud.) |  | 1.914.454 | 2.190.196 | 14.705.546 |  |
| 1. | Remont drogi powiatowej nr 2648 D przez Dziwiszów, na terenie gminy Jeżów Sudecki, łączącą drogę wojewódzką 365 z drogą krajową nr 3. | 2009 | 1.010.196 |  |  | 1.010.196 |  | budżet powiatu MSWiA,TFOGR budżet gminy Jeżów Sudecki |
| 2. | Remont drogi powiatowej nr 2492 D na terenie gminy Stara Kamienica (Stara Kamienica – Mała Kamienica – granica z Powiatem Lwóweckim) (etap II )* | 2008-2009 | 3.500.000 |  | 1.074.038 | 500.000 | 1.925.962 | budżet powiatu środki pozabudżetowe |
| 3. | Remont drogi powiatowej nr 2776 D na terenie gminy Mysłakowice (Łomnica – Wojanów – Bobrów) (etap II )* | 2008-2009 | 2.500.000 |  | 810.416 | 500.000 | 1.189.584 | budżet powiatu środki pozabudżetowe |
| 4. | Remont drogi powiatowej nr 2735 D (odcinek przez miasto Kowary w ciągu ul. Wojska Polskiego o długości 3280 m) | 2008-2010 | 2.500.000 |  | 30.000 1) |  | 2.470.000 | budżet powiatu środki pozabudżetowe |
| 5. | Remont drogi powiatowej nr 2741 D na terenie gmin Mysłakowice, Podgórzyn i Karpacz (Jelenia Góra – Karpacz) | 2009-2012 | 5.500.000 |  |  | 100.000 1) | 5.400.000 | budżet powiatu środki pozabudżetowe |
| 6. | Remont drogi powiatowej nr 2521D przez Czernicę, na terenie gminy Jeżowa Sudeckiego | 2009-2012 | 1.800.000 |  |  | 30.000 1) | 1.770.000 | budżet powiatu środki pozabudżetowe |
| 7. | Remont drogi powiatowej nr 2744 D na terenie Jeżowa Sudeckiego | 2009-2010 | 2.000.000 |  |  | 50.000 1) | 1.950.000 | budżet powiatu środki pozabudżetowe |
| II. Realizowany cel operacyjny: Rozwój funkcji sportowo - rekreacyjnych |
| Razem | 2008-2010 | 345.508 (w tym 103.652 ze źródeł własnych i 241.856 ze źródeł pozabud.) |  | 14.879 |  | 330.629 |  |
| 1. | Budowa bieżni narto- łyżworolkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie | 2008-2010 | 345.508 |  | 14.879 |  | 330.629 | budżet powiatu, Program MS i T |
| III. Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemu edukacji |
| Razem | 2008-2010 | 132.480 ze źródeł własnych |  | 42.565 | 30.000 | 59.915 |  |
| 1. | Drenaż i sieć kanalizacji deszczowej przy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie | 2008-2010 | 102.480 |  | 42.565 |  | 59.915 | budżet powiatu |
| 2. | Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu | 2009 | 30.000 |  |  | 30.000 |  | PFOŚiGW |
| IV. Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemu pomocy społecznej |
| Razem | 2006-2009 | 2.179.270 w tym 1.829.270 ze źródeł własnych i 350.000 ze źródeł pozabud. | 266.491 |  | 20.000 | 1.892.779 |  |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – modernizacja budynku nr 5 | 2006-2010 | 701.491 | 201.491 |  |  | 500.000 | budżet powiatu środki pozabudżetowe |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – wymiana dachu, stolarki (okna i drzwi) przebudowa posadzek w łazienkach w budynku nr 1 | 2009-2011 | 470.000 |  |  | 20.000 | 450.000 | budżet powiatu środki pozabudżetowe |
| 3. | Rozbudowa i modernizacja DPS „Junior” w Miłkowie (kontynuacja) – budowa garażu, ukształtowanie terenu, płace, drogi, sieci kanalizacyjne | 2009-2012 | 750.000 |  |  |  | 750.000 2) | budżet powiatu, kontrakt wojewódzki), środki PFRON |
| 4. | Dom Pomocy Społecznej w Kowarach – instalacja wentyl-klimatyzacyjna w bloku żywienia, pomieszczeniach jadalni i świetlicy | 2007-2010 | 185.000 | 65.000 |  |  | 120.000 | budżet powiatu środki pozabudżetowe |
| 5. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – modernizacja budynku nr 15, elewacja i docieplenie | 2008-2010 | 72.779 |  |  |  | 72.779 2) | budżet powiatu środki pozabudżetowe |
| V. Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemu samorządu i administracji powiatowej |
| Razem | 2006-2010 | 1.682.880 w tym 30.000 ze źródeł własnych i 1.652.880 ze źródeł pozabud. |  |  | 876.420 | 806.460 |  |
| 1. | Wdrożenie systemu usług elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, elektroniczne formularze, załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu) | 2009-2010 | 200.000 |  |  | 100.000 3) | 100.000 3) oraz koszty utrzymania i modernizacji w/w systemu | budżet powiatu, środki RPO 85% |
| 2. | Termomodernizacja obiektów powojskowych (budynek sztabowy ul. Podchorążych 9) | 2009-2010 | 1.482.880 |  |  | 776.420 4) | 706.460 4) | WFOŚiGW PFOŚiGW |

1)	 wykonanie dokumentacji technicznej na remonty dróg

2)	 zadania rozpoczęte przed 2007 r., w latach kolejnych nastąpi ich kontynuacja

3) 	 w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków unijnych, kwoty ujęte w WPI zostaną wpisane do budżetu powiatu

4)     276.00 zł z PFOŚiGW, pozostałą kwotę na zadanie planuje się sfinansować pożyczką z WFOŚiGW

# Objaśnienia do tabeli

Powyższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne pogrupowane zgodnie z ich przynależnością do celów operacyjnych zapisanych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego. Zidentyfikowane zadania odnoszą się do pięciu następujących celów:

- Rozwój infrastruktury komunikacyjnej;

- Rozwój funkcji sportowo - rekreacyjnych;

- Rozwój systemu edukacji;

- Rozwój systemu pomocy społecznej;

- Rozwój systemu samorządu i administracji powiatowej.

W sumie w tabeli zapisano 17 zadań inwestycyjnych, których realizacja bądź to rozpoczęła się już w latach 2006-2008, ale nie została jeszcze zakończona, bądź też rozpocznie się nie później niż do końca roku 2009. Najwięcej zadań dotyczy sfery drogownictwa i pomocy społecznej.

W wierszach tabeli, w których wyszczególniono cele operacyjne zapisano kwoty realizacji zadań inwestycyjnych, których wykonanie przyczyni się do osiągnięcia wymienionego celu. Kwoty te zaprezentowane zostały w ujęciu całościowym (na cały planowany okres), jak 
i w rozbiciu na poszczególne lata. Suma wszystkich inwestycji ogółem składa się z wydatków budżetu powiatu jak i z dotacji możliwych do uzyskania na ich realizację.

W sumie w latach 2006 – 2012 na realizację 17 zadań inwestycyjnych wydane zostanie 23.150.334 zł, z czego 7.738.461 zł pochodzić będzie z budżetu powiatu, 
a 15.411.873 zł ze środków pozabudżetowych.

Pamiętać jednak należy, iż zestawienie to zostało sporządzone na bazie kwot szacunkowych. Inną istotną kwestią jest również możliwość zmiany zarówno listy zadań inwestycyjnych, jak i kwot na nie przeznaczanych. Wieloletni Plan Inwestycyjny może, a nawet powinien ulegać corocznym modyfikacjom w zależności od potrzeb jednostek powiatu jeleniogórskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju.