## Załącznik

## do uchwały Nr 44/122/15

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 28 października 2015 r.

## ANEKS NR  1/2015

## do umowy o dotacji  NR 59/2015  z dnia 14 kwietnia 2015 r.

zawarty  w dniu .......................... pomiędzy  Powiatem Jeleniogórskim   z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, który reprezentują :

- Anna Konieczyńska  -    Starosta Jeleniogórski

- Andrzej Walczak  -  Członek Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

przy kontrasygnacie Grażyny Bojęć    -    Skarbnika Powiatu Jeleniogórskiego,

zwanym dalej Dotującym,

a Gminą Mysłakowice  z siedzibą w Mysłakowicach przy ul. Szkolnej 5, którą reprezentuje

Michał  Orman  – Wójt Gminy Mysłakowice

przy kontrasygnacie  Marcina Baran –  Skarbnika Gminy Mysłakowice,

zwaną  dalej Dotowanym .

Strony zgodnie wprowadzają  następujące zmiany do umowy :

§1. Nadaje się nowe brzmienie zapisom §2 umowy:

„§ 2.1.  Dotowany zobowiązuje się przeznaczyć dotację na sfinansowanie zadania pn.:

„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mysłakowice”- obejmujące usunięcie odpadów azbestowych z terenu:

- obręb Mysłakowice – dz. nr 436 – 9 m2, dz. nr 801/3  - 16 m2, dz. nr 1290 – 120 m2,

- obręb Łomnica – dz. nr 934  - 70 m2, dz. nr 441/3 – 210 m2, dz. nr 279/1  - 200 m2,         dz. nr 37/4 – 75 m2, dz. nr 855 – 160 m2,

- obręb Kostrzyca – dz. nr 266 – 21 m2,

- obręb Bukowiec - dz. nr 20/8 – 120 m2.

w ilości łącznej 1001 m2  tj. szacunkowo 16,370 Mg.

2.  Całkowity szacunkowy koszt realizacji  zadania wynosi 9462,86 złotych.

3.  Planowany termin realizacji zadania  : 01.04.2015 r. – 31.10.2015 r.”

§2. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§3. Aneks niniejszy sporządzony został w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach,        z których dwa otrzymuje Dotowany.

Dotowany                                                                        Dotujący