Jelenia Góra, dnia 05 maja 2016 r.

BZP.272.2.22.2016

ROZEZNANIE CENOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty 
na realizację zadnia prowadzonego w trybie rozeznania cenowego do kwoty 10.000 euro pn.:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów – Trzcińsko w km: 4+800 do 7+771”

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej 
nr 2778D Wojanów - Trzcińsko o długości 2.971 m (gmina Janowice Wielkie, powiat jeleniogórski).

- Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu – zgodnie z Opisem technicznym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozeznania cenowego – zaproszenia 
do złożenia oferty, a także przedmiarem robót (Załączniki Nr 2 do Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty).

- Ogólne obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określają art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zwanej dalej Prawem budowlanym.

- Zakres obowiązków inspektora nadzoru obejmuje w szczególności:

- zaznajomienie się z dokumentacją projektową i techniczną opracowaną dla zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2778D Wojanów - Trzcińsko;

- weryfikację i uzgodnienie sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego robót;

- analizę opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz jego akceptację;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych 
i ekonomicznych poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z dokumentacją projektową i techniczną, przepisami Prawa budowlanego, a także umową na realizację robót budowlanych, zawartą między Zamawiającym 
a Wykonawcą robót budowlanych;

- nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów – zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską, a także opracowanym przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramem rzeczowo-finansowym robót – w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (nie rzadziej niż raz w tygodniu), a także na uzasadnione wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego;

- dostosowanie czasu pracy do wymagań Zamawiającego oraz czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych;

- organizację nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji;

- kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku;

- wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu 
lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych i niezwłoczne pisemne zawiadamianie Zamawiającego o tym fakcie;

- dokonywanie bieżącego przeglądu dziennika budowy, potwierdzanie swojej bytności 
i dokonywanie czynności stosownym wpisem do dziennika budowy;

- przyjmowanie od Wykonawcy robót budowlanych pisemnych zgłoszeń gotowości odbioru robót (częściowych oraz zanikających lub ulegających zakryciu);

- czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia;

- sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (w szczególności: atestów, świadectw jakości) dotyczących materiałów 
i wyrobów zastosowanych przy realizacji inwestycji drogowej przez Wykonawcę robót budowlanych – przed ich wbudowaniem (materiały te muszą być zgodnie 
z dokumentacją projektową lub równoważne);

- informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach występujących w trakcie realizacji zadania;

- potwierdzanie gotowości odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych;

- sprawdzanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót i odbiorów robót zanikających lub ulęgających zakryciu (o ile wystąpią) oraz ostatecznego odbioru robót, a także sporządzanie każdorazowo z czynności odbioru robót budowlanych pisemnego protokołu zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze 
(w przypadku ich wystąpienia);

- uczestniczenie w rozliczeniu zadania – zgodnie z wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

- Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia 
i rozliczenia zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2778D Wojanów -Trzcińsko. 
Okres realizacji robót budowlanych został ustalony do dnia 12.09.2016 r. Rozliczenie zadania nastąpi zgodnie z wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium wyboru:

Kryterium – NAJNIŻSZA CENA – 100 %

Punktacja za kryterium – NAJNIŻSZA CENA odbywać się będzie według wzoru:

( Cmin. / Cb ) x 100 x 100 % = K

gdzie oznacza:

K 	– liczbę punktów z kryterium NAJNIŻSZA CENA,

Cmin.  – najniższą cenę z przedstawionych ofert,

Cb 	– cenę oferty badanej.

Maksymalna ilość punktów za kryterium NAJNIŻSZA CENA – 100 pkt.

- Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty (formularz ofertowy).

- Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

  - Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w terminie do godz. 13:00 
w dniu 11.05.2016 r. w formie pisemnej, tj. za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście – w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego (budynek Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Biuro Zamówień Publicznych, I piętro, pok. nr 15). Na kopercie należy umieścić napis: 
„Oferta cenowa na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – droga nr 2778D Wojanów - Trzcińsko”.

  - Do oferty należy załączyć:

      - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej – jeżeli przepisy prawa wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

      - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną 
do występowania w imieniu Oferenta kserokopie:

-	uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. sprawowania funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego w opisanym powyżej zakresie robót budowlanych (drogowych);

-	aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia i zaświadczenie mają dotyczyć osoby, która będzie wykonywała nadzór inwestorski nad w/w inwestycją drogową. Jeśli Oferent nie posiada uprawnień, 
ale będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia i będzie to osoba wykonująca zamówienie – załącza do oferty dokumenty dotyczące tej osoby. Dysponowanie osobą oznacza zawarcie umowy o pracę, umowy-zlecenia albo umowy 
o podwykonawstwo. W takim przypadku do oferty należy załączyć pisemne oświadczenie tej osoby, że będzie wykonywała przedmiotowe zadanie w ramach współpracy z Oferentem składającym ofertę. Uprawnienia i zaświadczenie nie mogą dotyczyć podmiotu udostępniającego zasoby, jeśli podmiot ten nie będzie realizował zamówienia w sposób czynny.

  - Oferty, które wpłyną po wskazanym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

- Wydział prowadzący sprawę – Biuro Zamówień Publicznych przy udziale Wydziału Dróg Powiatowych.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:

  - Urszula Kasica – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, e-mail: 
bzp@powiat.jeleniogorski.pl – w sprawach formalno-prawnych,

  - Małgorzata Maras – Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych, 
bzp@powiat.jeleniogorski.pl – w sprawach formalno-prawnych,

  - Krzysztof Sobała – Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych, e-mail: 
sekretariat.wdp@powiat.jeleniogorski.pl- w sprawach przedmiotu zamówienia,

  - Jacek Jakubczak – Specjalista w Wydziale Dróg Powiatowych, e-mail: 
sekretariat.wdp@powiat.jeleniogorski.pl- w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Zasady porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:

- Wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, informacje oraz uzupełnienie dokumentów Zamawiający i Oferenci przekazują: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, wyjaśnień lub informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Dane adresowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, 
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl, faks: 75 7526419.

- Udzielanie wyjaśnień czy odpowiedzi na zapytania Oferentów będzie odbywać 
się wyłącznie w formach określonych w pkt 1, tzn. żadne informacje nie będą udzielane telefonicznie.

- Zasady wprowadzania zmian w postępowaniu:

Zamawiający może przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonywać zmiany w prowadzonym postępowaniu, w tym w szczególności w: opisie przedmiotu zamówienia, terminach realizacji zamówienia, opisie warunków udziału w postępowaniu, kryteriach oceny ofert oraz terminach składania ofert – informując o wprowadzonych zmianach zaproszonych do udziału w postępowaniu Oferentów, którym przekazane zostało Rozeznanie cenowe – zaproszenie do złożenia oferty, a jeśli Rozeznanie cenowe – zaproszenie do złożenia oferty zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego, umieszcza informację o wprowadzonych zmianach w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego.

- Informacje dotyczące procedury:

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający przewiduje możliwość: wzywania Oferentów do uzupełnienia dokumentów niezałączonych do oferty, występowania 
do Oferentów o wyjaśnienie treści złożonych ofert, poprawiania omyłek pisarskich 
i rachunkowych oraz badania rażąco niskiej ceny.

- Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym między stronami (Zamawiającym 
i Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza).

Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego – zaproszenia do złożenia oferty.

- Załączniki:

- Opis techniczny

- Przedmiar robót

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Zaproszenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016