UCHWAŁA NR 149/548/14

ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu usuwania azbestu            z terenu Powiatu Jeleniogórskiego” za rok 2013

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po-wiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr XIX/127/08 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego”, po zapoznaniu się                z treścią raportu o realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego” za rok 2013, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala,                          co następuje:

§ 1 Przyjmuje się Raport z realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu

Jeleniogórskiego” za rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu i Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta								Przewodniczący

Zarządu Powiatu

Zbigniew Jakiel	            			 	 	 Jacek Włodyga

U Z A S A D N I E N I E

Podstawowym elementem zarządzania „Programem usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego” jest jego systematyczne monitorowanie.

W celu oceny realizacji programu, zostały opracowane wskaźniki monitorowania, na podstawie których możliwe jest sporządzanie corocznego raportu, przedstawiającego wyniki realizacji projektu.

Uwzględniając powyższe, uchwalono jak w treści uchwały.

Załącznik

do uchwały Nr 149/548/14

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 28 lutego 2014 r.

RAPORT

z realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego”                za rok 2013

Zgodnie z zapisami §1 uchwały Nr XXV/143/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego              z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2012-2032”, na dofinansowanie kosztów usług związanych z demon-tażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, przeznaczone zos-tały w budżecie powiatu na rok 2013 środki w wysokości 80 tys. zł w formie dotacji celowej.

Prawo do dotacji celowej przysługuje gminom powiatu jeleniogórskiego, które w oparciu                   o zaktualizowany i uchwalony gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest, podejmą działania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych, będących własnością osób fizycznych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w 2013 roku o finansowe wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu wystąpiły z wnioskami 3 gminy, tj. Podgórzyn, Stara Kamienica i Mysłakowice.

Ogólnie wysokość przyznanych dotacji wyniosła 8.115 zł, w tym:

- gminie Podgórzyn – 600 zł (na usunięcie 3,8 Mg azbestu)

- gminie Stara Kamienica – 1.560 zł

- gminie Mysłakowice – 5.955 zł

co umożliwiło pokrycie kosztów usług związanych z usuwaniem azbestu w ilości łącznej 79,09 Mg.

Na podstawie informacji zebranych z gmin o realizacji „Programu …”, które zostały zestawione w załączonej tabeli pn. „Monitoring realizacji Programu usuwania azbestu                   z terenu powiatu jeleniogórskiego za 2013 rok”, stwierdza się, co następuje:

- Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w terminie do końca 2032 roku z terenu powiatu jeleniogórskiego wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku, wynosi - 5.860,01 Mg.

- Ilość usuniętych odpadów azbestowych w 2013 roku wyniosła ogółem 118,66 Mg. Odpady pochodziły z:

- nieruchomości prywatnych w ilości 105,54 Mg z terenu gmin: Kowary, Mysła-kowice, Podgórzyn i Stara Kamienica,

- sektora gospodarczego w ilości 13,12 Mg z terenu gminy Piechowice.

- Nakłady finansowe poniesione na usuwanie azbestu wyniosły ogółem76.913,98 zł,                w tym:

( dotacje z W.F.O.Ś.i G.W.  -  46.038 zł

( dotacje z budżetu powiatu -    8.115 zł

( środki własne gmin            -    5.286,73 zł

- Ilość wyrobów zawierających azbest pozostała do usunięcia wynosi – 5.741,35 Mg.

- Nie występują na terenie powiatu „dzikie” wysypiska azbestu.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego opracował w 2012 roku „Program usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2013-2032” i uchwałą Nr 85/346/12 z dnia               24 września 2012 przyjął jego treść.

Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr XXV/143/13 z dnia 29 listopada 2012 r. przyjęła „Program usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2032” z jednoczesną akceptacją przeznaczenia nie mniej niż 20% przychodów z budżetu powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację „Programu…”               w zakresie dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.